附表

天津市生态环境保护督察整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 天津市2023年生态环境保护督察反馈问题第7项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 燃煤工业炉窑仍有使用。 |
| 责任单位 | 区工业和信息化局、区发展改革委、区生态环境局、杨家泊镇 |  |
| 整改目标 | 对燃煤工业炉窑进行改造，实现清洁能源替代 |  |
| 整改措施 | 推动企业完成生物质燃料替换，减少30-40%用煤量；积极推动企业减排。 |  |
| 整改主要工作 及成效 | 2024年9月，北新建材（天津）有限公司实现10-15%生物质掺兑；2025年1月，公司启动改造生物质掺兑炉窑改造，增加了生物质输料装置，实现精准自动进料，4月完成改造工作、并顺利通过调试，实现掺兑30-40%生物质、减少30-40%用煤量目标。 |  |
| 整改时限 | 2025年12月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：吕杨，联系电话：022-63001581 |  |